一、計畫編號：99-1

| 一、計畫名稱 | 校園e化計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1、建置校園知識管理E化平台，全面整合行政、教學資源，達成行政管 理、知識共享及教學資源分享之目的。 2、建置無線網路環境，增加上網的方便性與安全性，使資訊傳遞更即時與便利。 3、透過生動的多媒體數位教材編製與互動式的網頁設計，增強師生的互動與提高學生學習效果。 4、建構多媒體e化的學習環境，以提升學生學習興趣及效率。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 校園網路行動化 | 教務處 資訊中心 | 行政人員、教師、家長、全體學生 | 99-101學年度 |
|  | 建置數位化教材資料庫 | 教務處、各學科、資訊中心 | 教師、全體學生 | 99-101學年度 |
|  | 建構學生e化學習環境 | 各處室 資訊中心 | 行政人員、教師、全體學生 | 99-101學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 99學年度 | 740 | 342 | 1,082 |
|  | 100學年度 | 820 | 320 | 1,140 |
|  | 101學年度 | 852 | 144 | 996 |
|  | 總 計 | 2,412 | 806 | 3,218 |
| 五、預期效益 | 1、家長或學生可透過行動通訊設備或查詢工作站，即時查詢成績或獎懲、出缺席紀錄，以增強親師互動及提升親師對學生的輔導成效。 2、充實數位化學習教材，以利學生線上學習，提升學生學習效能與興趣，並可對學習成效低的學生進行補救教學。 3、學習使用多媒體教學設備，以使資訊科技融入教學，透過生動的多媒體數位教材設計，互動式的網頁設計，增強學習效果。 |
|  | 指標項目 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校訂指標 | 校園網路頻寬 | 100M | 100M |  |  |  |  |
|  |  | 校務行政網站查詢使用人數 | 600人 | 630人 | 800人 | 854人 | 1000人 |  |
|  |  | 知識平台全體師生使用人數 | 600人 | 680人 | 800人 | 826人 | 1200人 |  |
|  |  | 自製數位化教材數 | 50 | 59 | 80 | 197 | 220 |  |
|  |  | 研習時數/人 | 4hr/人 | 4hr/人 | 6hr/人 | 6hr/人 | 6hr/人 |  |
|  |  | 教師教學多媒體設備使用人數 | 50人 | 61人 | 65人 | 81人 | 95人 |  |
|  |  | 教師教學多媒體設備使用次數 |  |  |  |  | 600次 |  |
|  |  | 無線基地台數目 |  |  |  |  | 56 |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |

計畫名稱: 99-1校園e化計畫

工作內涵

99-1-1校園網路行動化

99-1-2建置數位化教材資料庫

99-1-3建構學生e化學習環境

教室e化

多媒體教學

計畫名稱：99-1-1校園網路行動化

一、計畫緣由

1、本校校園網路99學年度起頻寬已提升為100M，為加強網路資訊安全，提升網路校能，

仍有部分設備需汰換，以符合現有資訊安全規範。

2、由於個人興動通訊設備越來越普及，建構校園無線網路環境，可加速訊息傳遞，方便師生即時取得資訊，以提升行政效能。

二、實施策略

1、建立校園無線網路環境，教職員工可使用行動通訊設備上網，進行教材蒐集與資訊查詢，各項校園即時訊息可在校園內立即傳遞。

2、擴充校園網站內容，建立分眾瀏覽機制，使教職員、學生與家長均能透過Web介面，取得各項校園資訊。

3、建置校園LED看板，播放校園即時資訊與各項活動訊息。

三、實施方式

1、汰換路由交換器，更換老舊網路線路，以提升網路效能；汰換部分老舊伺服器，提

升網路資訊安全防護機制。

2、建置無線網路環境(分二期)：

(1)第一期(100學年度)：購買無線閘道器，建立無線網路認證系統。

(2)第二期(101學年度)：行政辦公室、一般教室、禮堂等開放空間可無線上網。

3、校務行政軟體Web化：擴充原有校務行政軟體功能，增加學生上網查詢成績、缺曠課

等資訊，建立學生學習檔案，記錄學生的學習歷程。

4、建立校園知識平台：整合校務行政軟體與數位學習系統，建立知識庫平台，方便學校

同仁間訊息傳遞與經驗交流，並提供學生線上補救教學與題庫線上測驗等服務。

四、預期效益

1、於99學年度校園網路頻寬從10M提升至100M，大幅提升網頁瀏覽與下載速度，配合

行政資訊系統功能增加，由校園e化提升為M化，可即時發佈學校重要訊息，校務行

政效能將可明顯提升。

2、整合日校、進修學校的校務行政軟體，透過新系統開發完成，教師可透過Web的操作

介面充分掌握學生的學習與生活情況，對學生未來的升學與就業，提供完整的資訊。

3、使行政人員、教師、家長或學生等不同身分人員，能快速地搜尋到相關的訊息，配合

無線網路建置，增加上網方便性與安全性，教師可透過數位學習平台進行電腦開課，

以提升教學成效，並適時提供補救教學；家長可充分了解校園資訊及學生在校學業成

績與德行表現；學生則可透過手機無線上網，即時獲得校方、師長間的重要訊息，並

可進行線上測驗與提交作業。

計畫名稱：99-1-2建置數位化教材資料庫

一、計畫緣由

由於電腦與網路應用的普及，直接影響教材資源的編製與傳播，教師編製教材方式從手工方式轉為電腦化的編製方式，因此，為因應教師編製教材技能「電腦化」的趨勢，將傳統教材轉型為資訊化教材資料庫，來增加其運用功能與價值，將會更符合教師與學生的使用需求。

二、實施策略

1、搜尋各教材資源網站，尋找與本校課程相關之網頁內容，建立分類連結。

2、以各科教學研究會為中心，配合課程發展小組，制定各類科專屬網站進行推廣。

3、分梯次辦理教師研習，鼓勵教師參與數位化教材創作，及鼓勵教師參與校外數位化

教材製作相關研習。

三、實施方式

1、數位教材開發與建立題庫系統：分三期辦理教師數位平台建置研習，鼓勵教師參與數位教材製作，並進行評比與考核。

（1）第一期(99學年度)：由各科課程發展委員會討論與制定課程綱要，以此為基礎發展數位教材，並辦理第一、二梯次數位平台建置研習。

（2）第二期(100學年度)：辦理第三、四梯次數位平台建置研習，提供教師上傳數位教材、建立題庫系統並進行網路開課，讓學生可以上網瀏覽教材，以進行自我學習與測驗。

（3）第三期(101學年度)：辦理第五、六梯次數位平台建置研習，持續充實數位教材內容並進行教材分享與競賽，增強數位教材互動式的功能，教師可以不定時更新教材內容，並與學生進行線上互動。

四、預期效益

1、於99與100學年度辦理四梯次數位學習平台建置研習，累計參加人數為154人次，總教材數197，101學年度將再辦理兩梯次數位學習平台建置研習，預期累計參加人數為210人次，總教材數220。

2、經由數位教材多媒體資訊的呈現方式，讓枯燥的教材變得生動與活潑，以提高學生學習興趣。

3、經由各科教材庫的建立，發展知識庫系統，有助於知識的累積與傳承。

4、因應學生個別化需求，設計一套符合本校學生學習特性的課程，並可對學習成效低的學生進行補救教學。

5、經由專屬教材網站，發展出各科的特色，將有利於學校的招生宣傳及建立良好的社會形象。

6、透過教學研究會加強宣導，辦理教材製作競賽，以提升教師與學生的參與度。

計畫名稱：99-1-3建構學生e化學習環境

一、計畫緣由

1、改善教學環境，建構班級e化教室，提供師生均等的數位學習機會。

2、使教師樂於開發、製作多媒體輔助教材，以強化資訊科技應用於教學環境。

3、使教師能善用多媒體輔助教學，以提升教學品質及提高教學成效。

4、使學生能透過生動活潑的數位教材，提升學習動機，並可進行補救教學。

二、實施策略

1、各班級教室購置多媒體教學視聽設備及校園無聲廣播系統，以建構e化的教學情境，

建構優質化學習環境。

2、配合無線網路環境建置與數位學習平台的建置，提供教師更方便的教學環境，以增進

教生間的互動，可以更精準地掌握學生的學習成效。

3、鼓勵教師運用多媒體設備輔助教學，培養教師資訊運用能力，以開發及製作多媒體輔

助教材，達到資訊科技融入教學的目標。

三、實施方式

1、採購建置多媒體視聽設備於各班級教室，以提供師生均等的數位學習機會。

2、採購建置校園無聲廣播系統，可隨時提供校園資訊，並減少校園內外噪音。

3、辦理多媒體教學視聽設備及校園無聲廣播系統操作研習，以增進教師資訊科技的應用操作能力。

4、辦理多媒體輔助教材製作研習，鼓勵教師參與相關資訊科技融入教學研習，以提高教師多媒體輔助教材自製能力。

5、定期統計各科多媒體設備使用情形，進行評比，對於使用率不高的科別進行輔導。

四、預期效益

1、建置校園無聲廣播系統，可隨時提供校園資訊，並減少校園內外噪音。

2、辦理多媒體教學視聽設備及校園無聲廣播系統操作研習，以增進教師資訊科技的應用與操作能力。

3、提升及充實學校教學硬體設施，使教室提升為e化與M化的學習環境。

4、提升教師教學品質及學生學習效果。

5、提升教師資訊運用能力及多媒體教材的自製率。

# Text boxes

數位化教材製作

教師研習